黑龙江农业职业技术学院2025年冬季
校园清雪项目-商务条款
商务条款要求：
一、项目名称：黑龙江农业职业技术学院2025年冬季校园清雪项目。
二、采购预算：伍万伍仟元整（￥55000.00元）。
三、采购类别：服务类
四、采购项目的主要功能或目标：按照甲方招标文件的要求，全面完成黑龙江农业职业技术学院2025—2026年校园清雪项目。
五、采购项目需满足的需求：
1.清雪区域
全覆盖校园主、辅路，具体包括：
（1）学校大门前至崇正楼、振兴大道（东侧至西侧）、运动场外（南北两侧）道路、图书馆、第四教学实训楼、第五教学实训楼（东西两侧路面，北侧路口）、第六教学实训楼、第二学生公寓、第一学生公寓、第三学生公寓、第四学生公寓、第一食堂（主要道路及辅路）。
（2）明礼广场两侧的停车场。
（3）学院车库前场地。
（4）1-2号家属楼及4-6号家属楼所在区域的主路。
（5）前进区城管局指定的学院大门口外清雪区域。
2.降雪量标准（目测雪厚度）
（1）零星小雪：下雪但地面无积雪。
（2）小雪：地面积雪小于1cm。
（3）中雪：地面积雪1~5cm。
（4）大雪：地面积雪5~10cm。
（5）暴雪：地面积雪10cm以上。
3.清雪工作要求
（1）清雪时间：乙方要按甲方要求进行清雪，小雪需要人工进行清雪。乙方必须按照甲方校园管理中心的要求，立即出动人员与自有铲车进行推雪。
白天下雪时，清雪时间为当天17:00—20:00；
晚间下雪时，清雪时间为次日06:00—10:00。
中到大雪，雪停后及时完成；暴雪，雪停后及时完成。
（2）清雪标准：应按照规范操作推雪铲，将其降至合适高度后将积雪有序推至道路两侧，并确保雪堆不得影响校园内车辆与行人的正常通行。推雪完成后，须及时将堆积的积雪清运出校园，不得在校园内长期存留。最终地面应达到“路面见本色”的清洁标准，即露出原有路面，无残雪、无冰包
（3）清雪顺序。按照“先校内、后校外，先主干道路、后广场区域”的作业顺序开展清雪工作。在清雪作业期间，乙方有权要求甲方协助清理停放在清雪区域内的车辆，以确保作业不受阻碍，保障清雪工作的连续性和效率。
（5）机械保障自担。服务期内，乙方须自备铲车等大型推雪机械，并自行承担上述机械的燃料、人工、外运、维修保养等全部相关费用。
（6）设施保护与赔偿。乙方清雪作业期间，不得损坏甲方的公用设施、树木、绿化带、路边石，如有损坏须照价赔偿或恢复原样。 
（7）安全责任自担。乙方应加强清雪作业安全管理，定期对作业人员进行安全培训，夜间实施清雪作业时，作业车辆应打开车灯或设置必要的警示、反光标志。乙方清雪作业期间，如果发生伤亡事故和财产损失、全部责任由乙方自己承担，甲方概不负责。
六、采购项目联系人：崔世成
七、采购项目联系电话：13704541703
八、资金来源：本年度省财政厅审批资金。
九、合同期限：2025年11月5日-2026年4月30日
十、结算方式：
1.中小企业付款方式：项目竣工且经甲方验收合格后，以转账方式一次性支付合同总额100%。
2.小微企业付款方式：项目竣工且经甲方验收合格后，以转账方式一次性支付合同总额100%。
十一、质保期限：无。
[bookmark: _GoBack]十二、履约验收：经学院组成项目验收小组，与供应商共同验收，达到技术参数要求。 
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